## Slide 1: Besprechung Masterarbeit am 21.08.2026
Duanni Wang

## Slide 2: Aktueller Stand
Statusupdate Masterarbeit
Abgeschlossen
✓
Klassifikations- und Evaluationsskript
✓
Multi-LLM-Anbindung
✓
60 Baugruppen × 3 LLMs
✓
Workshop-Ergebnisse – 5 Ingenieure
In Bearbeitung
•
Aufbereitung fehlender Baugruppendaten

## Slide 3: Klassifikations-Pipeline & LLM-Test
Statusupdate Masterarbeit
Baugruppendaten
→
Datenaufbereitung
→
LLM- Klassifikation
→
Claude Opus 4.8
→
GPT-5.5
→
Gemini 2.5 Pro
Ground-Truth-Vergleich
→
Evaluation
Accuracy · Precision · Recall · F1 · Confusion Matrix
→

## Slide 4: Technische Probleme
Statusupdate Masterarbeit
Problem
Ursache
Lösung
Status
UNRECOGNISED RESPONSE
Zu große Eingabedaten / Request-Größe
Irrelevante Dateien → LLM_IGNORE
✓
Unvollständige / leere Antworten
Zu geringes bzw. ungeeignetes Token-Budget für Reasoning-Modelle
100 → 4096 angepasste API-Parameter
✓
max_tokens → max_completion_tokens
Finaler Test
•
Claude Opus 4.8 60/60
•
GPT-5.5 60/60
•
Gemini 2.5 Pro 60/60

## Slide 5: Evaluation – Ground Truth
Statusupdate Masterarbeit
Modellvergleich
Accuracy
GPT-5.5
91.67 %
Claude Opus 4.8
85.00 %
Gemini 2.5 Pro
85.00 %
Macro-F1
GPT-5.5
90.76 %
Claude Opus 4.8
86.71 %
Gemini 2.5 Pro
83.83 %
Auffälligkeiten
GPT-5.5
Kombiniert: 5/10 korrekt · 3 → Multi-Achs · 2 → Rotationseinheit
Claude Opus 4.8
Kombiniert: 5/10 korrekt · 5 → Multi-Achs · weitere einzelne Fehlklassifikationen
Gemini 2.5 Pro
Kombiniert: 7/10 korrekt · 3 → Multi-Achs Rotationseinheit: 8/10 korrekt · 2 → Kombiniert

## Slide 6: Mögliche nächste Schritte
Statusupdate Masterarbeit
•
Codebook aus dem Workshop in den Prompt integrieren
•
Klassenliste überprüfen / ggf. überarbeiten